Na temelju članka 51. Statute Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije” br. 15/09, 4/13, 11/13, 14/13  i “Službeni glasnik Grada Drniša” br. 4/15 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Drniša, na   7.   sjednici, od 30. travnja    2018. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture

u 2017 god.

I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u 2017. godini na području Grada Drniša, u tekstu koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

KLASA: 402-01/18-10/22

URBROJ: 2182/06-18-02

Drniš,  30. travnja  2018. godine

GRADSKO VIJEĆE

GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK:

Ante Pleadin v.r.

Na temelju članka 30.  stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ broj: 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 70. stavka 14.  Statuta Grada  Drniš („Službeni vjesnik Šibensko –kninske županije“ broj:15/09, 4/13, 11/13,14/13 i “Službeni glasnik Grada Drniša” br. 4/15 i 1/18), Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša,  p o d n o s i

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture na području

Grada Drniša u 2017. godini

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture   na području Grada Drniša u 2017. godini ( “Službeni glasnik Grada Drniša” br. 7/16 i 6/17) kako slijedi:

1. Za uređenje javnih površina

Radovi predviđeni u glavi II točka 1.1 izgradnja športskog igrališta Badanj (otkup i zemlj. radovi)  izvedeni u iznosu od 73.457,63 kn; 1.2. izgradnja nogostupa na trgu Dr. F. Tuđmana u Drnišu izvedeno u iznosu od 36.790,00 ; 1.3. uređenje  dijela trgu Dr. F. Tuđmana   u Drinovcima izvedeno u iznosu  od 82.699,95 kuna; 1

2. Za izvedbu radova za opskrbu pitkom vodom

Radovi koji su predviđeni u navedenom Programu  u glavi II. točka 2.1  su izvedeni  i

to rekonstrukcija cjevovoda  na području Grada  Drniša  s utroškom predviđenih sredstava u iznosu od 100.000,00 kuna;

3.  Za izvedbu javne rasvjete

Radovi koji su predviđeni u navedenom Programu u glavi II. točka 3.1. dopuna izgrađene JR je  izvedena u cijelosti u iznosu od 10.000,00  kuna;

4. Za izgradnju  nerazvrstanih cesta

Radovi koji su predviđeni u navedenom Programu u glavi II. točka 4.1. asfaltiranje ner. ceste u Bogatićima Miljevačkim  je izvedeno u cijelosti u iznosu od 83.535,71 kuna; 4.2. asfaltiranje ner. ceste  u Trbounju  je izvedeno u cijelosti  u iznosu od 279.007,21 kune, 4.3. asfaltiranje ner. ceste u Štikovu  je izvedeno u cijelosti u iznosu od 364.874,79  kuna; asfaltiranje ner. ceste u Siveriću je izvedeno u cijelosti u iznosu od 383.652,85 kuna.

5. Za komunalne objekte i opremu

Radovi koji  su predviđeni u navedenom  Programu u glavi II. točka 5.1 nabavka PVC/PHD  kanti  bit će realizirana tijekom  2018 godine.

- 2 –

Sva gore navedena sredstva  su utrošena iz sredstava komunalnog doprinosa i ostalih proračunskih sredstava.

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

KLASA:402-01/18-10/22

UR.BROJ:2182/06-18-01

Drniš,  31. ožujka  2018. godine

GRADONAČELNIK:

mr. sc. Josip Begonja