Na temelju  članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br. 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i “Službeni glasnik  Grada Drniša” broj 4/15 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 7.sjednici,  održanoj 30. travnja   2018. godine,      d o n o s i

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture na

području Grada Drniš u 2017. godini

I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša  za djelatnosti iz  članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu  u 2017. godini u tekstu  koji čini sastavni dio ovog  Zaključka.

II. Ovaj Zaključak  će se objaviti  u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

KLASA: 402-01/18-10/21

URBROJ: 2182/06-18-02

Drniš, 30. travnja   2018. godine

GRADSKO VIJEĆE

GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNK:

Ante  Pleadin v.r.

Na temelju članka 28.  stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ broj: 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 70. stavka 14.  Statuta Grada  Drniš („Službeni vjesnik Šibensko –kninske županije“ broj:15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj: 4/15 i 1/18), Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području

Grada Drniša u 2017. godini

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2017. godini (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije” 07/16 ) kako slijedi:

1. i 2.  Čišćenja javnih prometnih površina  i  održavanje  zelenih površina

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka  1. i 2. navedenog Programa čišćenja javnih prometnih površina  i  održavanje  zelenih površina, su izvedeni u cijelosti uz utrošak sredstava od 897.818,00  kuna .

3.  Inzvaredno – interventno održavanje javnih površina komunalnu djelatnost

U potpunosti su izvršeni radovi predviđeni u članku 3. točka 3. navedenog Programa, s utroškom  sredstava od 29.750,00 kuna.

4. Zalijevanje zelenih javnih površina

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 4. - zalijevanje zelenih površina, su izvedeni u iznosu od 31.000,00 kuna.

5. Održavanje oborinskih šahtova

Radovi predviđeni člankom 3. točka  5. su izvedeni u iznosu od 48.000,00 kuna.

6.  Održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 6. navedenog Programa – održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, su izvedeni u potpunosti, uz utrošak sredstava u iznosu od 884.144,00 kuna.

7. Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije te pilomata

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 7. navedenog Programa  - održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije  te pilomata, su izvedeni  u potpunosti, uz utrošak  sredstava od 20.476,00 kuna.

- 2-

8. Deratizacija i dezinsekcije  te zbrinjavanje životinja

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 8. navedenog Programa – Deratizacija i dezinsekcije  te zbrinjavanje životinja, izvršene su u cijelosti, s utroškom predviđenih sredstava:

- deratizacija,dezinsekcija  i zaštita bilja u iznosu od 115.000,00 kuna,

- zbrinjavanje životinja u iznosu od 22.000,00  kuna,

9.  Održavanja objekata i uređaja javne rasvjete

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 9. navedenog Programa – održavanje objekata i uređaja javne rasvijete, izvršeni su u cijelosti, s utroškom predviđenih sredstava:

- redovito održavanje i  materijal u iznosu od  204.396,00 kuna.

10. Utrošak električne energije  za javnu rasvjetu

Sredstva koja su predviđena u članku 3. točka 10. navedenog Programa – utrošak elek. energije za javnu rasvijetu izvršeni su u cijelosti, s utroškom  sredstava od 1.145.149,62,00 kuna.

11. Božićno-novogodišnje ukrašavanje  grada

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 11. navedenog Programa – Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada  izvršeni su u cijelosti, s utroškom  sredstava od 40.000,00                     kuna.

12. Zimsko održavanje javnih površina  i nerazvrstanih cesta

Radovi koji su predviđeni u članku 3. točka 12. navedenog Programa – zimsko održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta  izvršeni su u cijelosti, s utroškom  sredstava od  20.500,00 kuna.

Sva navedena sredstva su utrošena iz sredstava komunalne naknade i ostalih proračunskih sredstava.

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

KLASA:402-01/18-10/21

URBROJ:2182/06-18-01

Drniš,  31. ožujka2018. godine

GRADONAČELNIK:

mr. sc. Josip Begonja