REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD DRNIŠ

GRADSKO  VIJEĆE

KLASA: 351-04/17-40/2

URBROJ: 2182/06-18-86

Drniš,  13. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst,137/15-Ispravak i 123/17), te članka 51. i 105. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj  15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 4/15 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Drniša temeljem zahtjeva Gradonačelnika Grada Drniša na svojoj 12. . sjednici održanoj dana 13. prosinca 2018. godine,    d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I Daje se suglasnost Gradonačelniku Grada Drniša za raspolaganje ostalom imovinom čija ukupna vrijednost je  viša od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, za sklapanje  Dodatka II. Ugovoru o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša između Grada Drniša kao naručitelja i tvrtke Geotehnika d.o.o. iz Selca, Put Puntinka 33 kao Izvođača s druge strane za vrijednost dodatnih radova u iznosu od 160.835,83 kuna bez PDV-a, odnosno 201.044,79 kuna s PDV-om.

II  Nacrt Dodatka II. Ugovora o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša sa prilozima – zahtjevom Izvođača, očitovanjem glavnog nadzornog inženjera sa analizom cijena, te očitovanjem projektantskog nadzora su sastavni dijelovi ovog Zaključka te mu se i prilažu.

III Ovlašćuje se Gradonačelnik mr.sc. Josip Begonja za potpis  Dodatka II. Ugovoru o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša između Grada Drniša a s jedne strane kao naručitelja i tvrtke Geotehnika d.o.o. iz Selca, Put Puntinka 33 kao Izvođača s druge strane.

IV Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Drniša“.

Predsjednik:

Ante Pleadin

Dostaviti:

1. Gradonačelnik

2. „Službeni  glasnik Grada Drniša“

3. Pismohrana - ovdje