Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« , broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 51. Statuta Grada Drniša ( „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj: 02/21 i 2/22 ), Gradsko vijeće Grada Drniša na  12. sjednici održanoj dana                    2022. godine ,                    d o n o s i:

P R O G R A M

gradnje  objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Drnišu  za 2023. godinu

I. UVOD

Ovim  Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Grada Drniša za 2023. godinu, određuje se izgradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene i to:

1. javne površine,

2. prometnica  i prometne površina

3. javna rasvjeta,

4. sanitarna i oborinska odvodnja,

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava  potrebnih za ostvarivanje Programa  s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE/IZVORI FINANCIRANJA

Objekti i opis poslova s procijenjenim troškovima za gradnju objekata i uređaja, te nabava opreme komunalne infrastrukture u 2023. godini  navode se u sljedećem  pregledu:

1. JAVNA POVRŠINA  (površine, objekti i uređaji)

1.1 sanacija stepeništa na tržnici Drniš - radovi (preneseno iz 2022)    16.000,00 EUR

______________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                               16.000,00 EUR

Izvori financiranja:

1. Sredstva komunalnog doprinosa:14.000,00 EUR

2. Sredstva od naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada: 1.000,00 EUR

3. Sredstva od prodaje stanova (ostali):1.000,00 EUR

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

2.1.a) izrada projektne dokumentacije za parkiralište u Drnišu              11.000,00 EUR

b) izgradnja parkirališta u Drnišu                                                      69.000,00 EUR

2.2. izgradnja  NC u Pakovu Selu (preneseno iz 2022.godine)               20.000,00 EUR

___________________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                        100.000,00 EUR

- 2   -

Izvori financiranja:

1. sredstva od  komunalnog doprinosa:19.000,00 EUR

2. Sredstva od zaduženja:80.000,00 EUR

3. Sredstva  od prodaje stanova u vl. RH:1.000,00 EUR

3.  JAVNA RASVJETA

3.1 proširenje JR na području Grada Drniša                                                5.000,00 EUR

______________________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                     5.000,00 EUR

Izvori financiranja:

1. Sredstva komunalnog doprinosa:  3.500,00  EUR

2. Sredstva od naknade za koncesiju: 1.500,00 EUR

4.  SANITARNA I OBORINSKA ODVODNJA

4.1  sanacija oborinske odvodnje u ul. B. Bušića                                         5.000,00 EUR

______________________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                          5.000,00 EUR

Izvori financiranja:

1. Sredstava komunalnog doprinosa:  5.000,00 EUR

SVEUKUPNO:                    126.000.00 EUR

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja , te nabavku opreme  komunalne infrastrukture,  navedenih u popisu poslova  s procijenom troškova građenja  je slijedeći:

1. Sredstva  od  komunalni doprinos           	    			            41.500,00 EUR

2. Sredstav od naknade za zadržavanje  nezakonito izgr. zgrada		              1.000,00 EUR

3. Sredstva  od prodaje stanova (vl. RH i ostali)     		                          2.000,00 EUR

4. Sredstva od naknade za koncesiju                                                                       1.500,00 EUR

5. Sredstva zaduženja                                                                                            80.000,00 EUR

SVEUKUPNO:                                                                    126.000,00 EUR

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sukladno dinamici i pritjecanju financijskih sredstava  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, vršit  će realizaciju  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.

- 3   -

U skladu s prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicije i tehničkim mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tijekom  razdoblja za koji je donešen.

Ovaj Program stupa na snagu osmog  dana nakon  objave u „ Službenom  glasniku  Grada Drniša“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 363-02/22-20/

UR.BROJ: 2182-06-22-01

Drniš,                   2022. godine

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Tomislav Dželalija, dipl.ing.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I.   PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 67. i članka 68. Zakona o  komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i  članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22) kojim Gradsko vijeće Grada Drniša donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

II.  RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U 2023. GODINI NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procijenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture  razrađeno po djelatnostima u 2023. godini, koje su u skladu s planiranim proračunom Grada Drniša.

III.    POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU

Realizacija ovog Programa je u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda  u 2023. godini, planiranih  u iznosu od  126.000,00 EUR

Upravni odjel za prostorno planiranje,

graditeljstvo, komunalno gospodarstvo

i  zaštitu okoliša

PROČELNIK:

Šime Cigić dipl. ing