

## REPUBLIKA HRVATSKA

## ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJ

## GRAD DRNIŠ

## GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj sjednici, održanoj 2023. godine , d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Drniša u 2022. godini**

**I**. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2022. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

**II**. Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

**KLASA: 402-01/22-10/35**

**URBROJ: 2182/06-23-02**


**Drniš, 2023. godine**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADSKO VIJEĆE**

**PREDSJEDNIK:**

**Tomislav Dželalija ,dipl.ing**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADONAČELNIK**

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 71. stavka 14. Statuta Grada Drniša ("Službeni glasnik Grada Drniša" broj 2/21 i 2/22 ) Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**održavanja komunalne infrastrukture na području**

**Grada Drniša za 2022. godinu**

## Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2022. godinu o objavljen je u Službenom glasniku Grada Drniša", broj: 9/21.

## Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | **Prihodi** | Plan u 2022. | Ostvareno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 1.600.000,00 | 1.637.273,40 |
| 2. | Proračunska sredstva | 2.900.000,00 | 2.350.563,53 |
|  | **UKUPNO:** | **4.500.000,00** | **3.987.836,93** |

**I. IZVRŠENJE PROGRAMA**

**1. Održavanje čistoće javnih površina i javnih zelenih površina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 1.1. | Održavanje čistoće javnih površina i održavanje javnih zelenih površina | 1.200.000,00 | 1.191.693,06 |
|  |  |  |  |
|  | UKUPNO | **1.200.000,00** | **1.191.693,06** |

## 2. Uklanjanje nelegalno odbačenog otpada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 2.1. | Uklanjanje nelegalno odbačenog otpada | 100.000,00 | 43.824,80 |
|  |  |  |  |
|  | UKUPNO: | **100.000,00** | **43.824,80** |

## 3. Održavanje javne rasvjete i dekoracije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 3.1. | Potrošnja el. energije | 1.600.000,00 | 1.456.496,07 |
| 3.2. | Materijal JR | 100.000,00 | 211.295,48 |
| 3.3. | Usluge održavanja (redovno i dekoracija) | 150.000,00 | 289.200,58 |
|  | UKUPNO: | **1.850.000,00** | **1.956.992,13** |

## 4. Održavanje građevina oborinske odvodnje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 4.1. | Čišćenje slivnika, šahtova i obor. odvodnje | 87.500,00 | 12.500,00 |
| 4.2. | Održavanje česme (aut. kolodvor i park podvornica) | 12.500,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | **100.000,00** | **12.500,00** |

**5. Održavanje nerazvrstanih cesta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 5.1. | Košnja vegetacije uz NC | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zimsko održavanje | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.3. | Horizontalna i vertikalna signalizacija | 140.000,00 | 76.293,44 |
| 5.4. | Nabavka kamenog granulata | 100.000,00 | 29.590,86 |
| 5.5. | Asfaltiranje i krpanje | 300.000,00 | 238.253,10 |
| 5.6. | Ostali radovi(zemljani, iskop i prijevoz) | 200.000,00 | 97.359,48 |
|  | UKUPNO | **840.000,00** | **475.898,18** |

## 6. Održavanje groblja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 6.1. | Održavanje groblja | 80.000,00 | 73.333,26 |
|  | UKUPNO: | **80.000,00** | **73.333,26** |

## 7. Održavanje uređeja i objekata javne namjene

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 7.1. | Održavanje dj. igrališta | 20.000,00 | 18.775,00 |
| 7.2. | Održavanje opreme na javnim površinama | 30.000,00 | 16.527,50 |
| 7.3. | Ostalo (zaš. ograda, nogostup, pješ. staze i sl.) | 50.000,00 | 8.833,00 |
|  | UKUPNO: | **100.000,00** | **44.135,50** |

**8. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 8.1. | Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija grada Drniša | 110.000,00 | 106.830,00 |
|  | UKUPNO: | **110.000,00** | **106.830,00** |

**9. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv komunalne djelatnosti | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 9.1. | Veterinarsko higijeničarski poslovi (zbrinjavanje životinja i otpada animalnog porijekla) | 120.000,00 | 82.630,00 |
|  | UKUPNO: | **120.000,00** | **82.630,00** |

**SVEUKUPNO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIHODI | **4.500.000,00** | **3.987.836,93** |
| 2. | IZDACI | **4.500.000,00** | **3.987.836,93** |

**Članak 3.**

Ovo Izviješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

KLASA:402-01/23-10/35

Urbroj:2182/06-23-01

Drniš, 29. svibnja 2023. godine

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Josip Begonja, v.r.**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

„(1) *Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.*“

Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 9/21 ), planiran je u iznosu 4.500.000,00 kuna i izvršavao se u skladu s dinamikom prihodovnih sredstava te konačnom vrijednosti radova i usluga i tehničkim mogućnostima.

U tablici u članku 2. sadržani su svi planirani i realizirani radovi i usluge na održavanju komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2022. godine. Program je realiziran u iznosu od 3.987.836,93 kune.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2022. godinu i donosi se zajedno.