

## REPUBLIKA HRVATSKA

## ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJ

## GRAD DRNIŠ

## GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” br. 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša, na svojoj sjednici, održanoj 2023. godine , d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju**

**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

**na području Grada Drniša u 2022. godini**

**I**. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša u 2022. godini, u tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

**II**. Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Drniša”.

**KLASA: 402-01/23-10/34**

**URBROJ: 2182/06-23-02**


**Drniš, 2023. godine**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADSKO VIJEĆE**

**PREDSJEDNIK:**

**Tomislav Dželalija ,dipl.ing**



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**GRAD DRNIŠ**

**GRADONAČELNIK**

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 71. stavka 14. Statuta Grada Drniša ("Službeni glasnik Grada Drniša" broj 2/21 i 2/22 ) Gradonačelnik Grada Drniša, Gradskom vijeću Grada Drniša, p o d n o s i

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području**

**Grada Drniša za 2022. godinu**

## Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2022. godinu o objavljen je u "Službenom glasniku Grada Drniša", broj: 9/21 i 3/22.

## Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | **Prihodi** | Plan u 2022. | Ostvareno |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 950.000,00 | 3.311.652,77 |
| 2. | Naknada za zadrž. neza. Izgrađenih zgrada | 10.000,00 | 7.123,30 |
| 3. | Sredstva od prodaje stanova | 15.000,00 | 24.325,53 |
| 4. | Sredstava od naknade za koncesiju | 17.000,00 | 8.166,70 |
| 5. | Proračunska sredstva | 1.254.000,00 | 0,00 |
| 6. | Sredstva kapitalne pomoći | 795.000,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | 3.041.000,00 | 3.351.268,30 |

**I. IZVRŠENJE PROGRAMA**

**1. Javne površine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 1.1. | San. stepeništa na tržnici u Drnišu (materijal) | 110.000,00 | 50.345,00 |
| 1.2. | Uređenje parkirališta na Trgu dr. F. Tuđmana | 120.000,00 | 153.561,13 |
| 1.3. | Natkrivanje tribina NK Došk (materijal) | 460.000,00 | 367.312,99 |
| 1.4. | Sufinanciranje nogostupa u ul. P. Svačića | 176.000,00 | 175.575,00 |
|  | UKUPNO | **866.000,00** | **746.794,12** |

## 2. Prometnice i prometne površine –nerazvrstane ceste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 2.1. | Uređenje dijela NC Kninska u Drnišu | 100.000,00 | 163.802,91 |
| 2.2. | Uređenje dijela NC u naselju Bure u Biočiću | 240.000,00 | 236.245,56 |
| 2.3. | Uređenje NC u Pakovu Selu | 150.000,00 | Prene. u 2023 |
| 2.4. | Uređenje NC u Sedramiću, | 200.000,00 | 214.689,37 |
| 2.5. | Uređenje NC u Trbounju | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.6. | Uređenje NC u Siveriću - Lilići | 110.000,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pojačano održavanje NC Jabuka u Siveriću | 815.000,00 | 766.690,89 |
|  | UKUPNO: | **1.765.000,00** | **1.381.428,73** |

**3. Javna rasvjeta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 3.1. | Zamjena svjetiljki JR na području grada Drniša | 100.000,00 | Izvedeno kroz Prog. održ. |
| 3.2. | Proširenje JR na području Grada Drniša | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Ener. Pregled JR na području Grada Drniša | 50.000,00 | 36.250,00 |
|  | UKUPNO: | **200.000,00** | **36.250,00** |

## 4. Vodoopskrba,sanitarna i oborinska odvodnja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 4.1. | Oborinska odvodnja u ulici Glavica u Drnišu  (izrada projektne dokumentacije) | 60.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | **60.000,00** | **0,00** |

## 5. Gospodarenje komunalnog otpada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2022. | Izvedeno |
| 5.1. | Izrada proj. dok. za izgradnju rec.dvorišta | 100.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Odlagališta neopasnog otpada Moseć  (praćenje i monitoring) | 50.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | **150.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIHODI | **3.041.000,00** | **3.351.268,30** |
| 2. | IZDACI | **3.041.000,00** | **2.164.472,85** |

**Članak 3.**

Ovo Izviješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Drniša na usvajanje.

KLASA:402-01/23-10/34

Urbroj:2182/06-23-01

Drniš, 29. svibnja 2023. godine

**GRADONAČELNIK**

**mr.sc. Josip Begonja, v.r.**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

„(1) *Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.*“

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Drnišu za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Drniša“ br. 9/21 i 3/22), planiran je u iznosu 3.041.000,00 kuna i izvršavao se u skladu s dinamikom prihodovnih sredstava te konačnom vrijednosti investicije i tehničkim mogućnostima.

U tablici u članku 2. sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2022. godine. Program je realiziran u iznosu od 2.164.472,85 kuna ( rashod) a prihod u iznosu 3.351.268,30 kuna.

Planirani a neizvršeni radovi se dijelom prebacuju u 2023. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Drniša za 2022. godinu i donosi se zajedno.