Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« , broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 51. Statuta Grada Drniša ( „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj: 2/21 i 2/22 ), Gradsko vijeće Grada Drniša na    . sjednici održanoj dana                    2023. godine ,                    d o n o s i:

P R O G R A M

gradnje  objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Gradu Drnišu  za 2024. godinu

I. UVOD

Ovim  Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Grada Drniša za 2024. godinu, određuje se izgradnja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za komunalne djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu navedene i to:

- prometnica  i prometne površina

- javne površine

3.   javna rasvjeta,

4.   gospodarenje komunalnim otpadom

5.   sanitarna i oborinska odvodnja,

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava  potrebnih za ostvarivanje Programa  s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE/IZVORI FINANCIRANJA

Objekti i opis poslova s procijenjenim troškovima (iskazani u eurima) za gradnju objekata i uređaja, te nabava opreme komunalne infrastrukture  u 2024. godini  navode se u slijedećem  pregledu:

1. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1. uredenje ul. J. Pupačića- Drniš 2. uređenje ul. Leontići - Drniš 3. uređenje NC Kaočine 4. uređenje NC Štikovo 5. uređenje NC Brištani 6. uređenje NC Biočić (potporni zid) 7. uređenje NC Miočić 8. uređenje ul. Lilići-Siverić 9.uređenje NC Donji Matići 10. uređenje NC Karalići | 12.000,00 6.000,00 20.000,00 16.000,00 6.000,00 18.000,00 5.000,00 13.000,00 30.000,00 9.000,00 | komunalni doprinos komunalni doprinos komunalni doprinos komunalni doprinos komunalni doprinos komunalni doprinos komunalni doprinos komunalni doprinos(12.000,00) ostala prorač. sredstva.(1.000,00) ostala proračunska sredstva ostala proračunska sredstva (7.500,00) i sredstva od nak. za koncesiju (1.500,00) |
| UKUPNO: | 135.000,00 |  |

- JAVNE POVRŠINE (nogostupi, stepeništa,trgovi)

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - Sufinanciranje nogostupa uz županijsku cest u Trbounju - sanacija nogostupa u Drnišu | 50.000,00 10.000,00 | Kapitalna sredstva od nef. imovine (40.000,00) ostala prorač. sredstva(10.000,00) Ostala proračunska sredstva (9.000,00) i sredstva od prodaje stanova RH (1.000,00) |
| UKUPNO: | 60.000,00 |  |

3.  JAVNA RASVJETA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 1.Proširenje JR na području Grada Drniša | 10.000,00 | Ostala proračunska sredstv (8.000,00) , sredstva od naknade za leg. (1.000,00) i sredsta od prodaje ostalih stanova (1.000,00) |
| UKUPNO: | 10.000,00 |  |

4.  GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (komunalno opremanje)

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - Ugradnja podzemnih spremnika - Kom. oprema (proj. Dalmatinska Zagora) | 15.000,00 120.000,00 | Sredstva komunalnog doprinosa Sredstva kapitalne pomoći (100.000,00) i proračunska sredstva (20.000,00) |
| UKUPNO: | 135.000,00 |  |

5. SANITARNA I OBORINSKA ODVODNJA

| Komunalna infrastruktura | Procjena troškova (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| - Izrada proj. dokumentacije-odvodnja u Splitskoj ulici - Saniranje oborinske odvodnje u ul. Š. Grabića - Saniranje oborinske odvodnje na križanju D33-B.Bušića | 12.000,00 4.000,00 4.000,00 | Sredstva komunalnog doprinosa sredstva od komunalnog doprinosa (4.000,00) Sredstva od komunalnog doprinosa (4.000,00) |
| UKUPNO: | 20.000,00 |  |

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA  ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja , te nabavku opreme  komunalne infrastrukture,  navedenih u popisu poslova  s procjenom troškova građenja  je slijedeći:

1. Sredstva  od  komunalni doprinos           	    			            130.000,00 EUR

2. Sredstav od naknade za zadržavanje  nezakonito izgr. zgrada		                1.000,00 EUR

3. Sredstva  od prodaje stanova (vl. RH i ostali)     		                            2.000,00 EUR

4. Sredstva od naknade za koncesiju                                                                        1.500,00 EUR

5. Ostala proračunska sredstva                                                                               85.500,00 EUR

6. Kapitalna pomoć                                                                                              100.000,00 EUR

7. Kapitalna sredstva od nefin. imovine                                                                 40.000,00 EUR

SVEUKUPNO:                                                                     360.000,00   EUR

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sukladno dinamici i pritjecanju financijskih sredstava  Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, vršit  će realizaciju  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.

U skladu s prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicije i tehničkim mogućnostima izvedbe projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati tijekom  razdoblja za koji je donesen.

Ovaj Program stupa na snagu osmog  dana nakon  objave u „ Službenom  glasniku  Grada Drniša“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 363-02/23-20/

UR.BROJ: 2182-06-23-01

Drniš,                   2023. godine

GRAD DRNIŠ

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Tomislav Dželalija, dipl.ing.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I.   PRAVNA OSNOVA

Pravna osnova za donošenje ovog akta je članak 67. i članka 68. Zakona o  komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20)  i  članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni glasnik Grada Drniša” broj 2/21 i 2/22) kojim Gradsko vijeće Grada Drniša donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

II.  RAZLOZI ZBOG KOJIH SE DONOSI PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U 2024. GODINI NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procijenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture  razrađeno po djelatnostima u 2024. godini, koje su u skladu s planiranim proračunom Grada Drniša.

III.    POTREBNA SREDSTVA ZA PROVEDBU

Realizacija ovog Programa je u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda  u 2024. godini, planiranih  u iznosu od 360.000,00  EUR

Upravni odjel za prostorno planiranje,

graditeljstvo, komunalno gospodarstvo

i  zaštitu okoliša

PROČELNIK:

Šime Cigić dipl. ing